**АДМИНИСТРАЦИЯ**

**АЛЕКСЕЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ АЛЕКСЕЕВСКОГО**

**МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ**

**П О С Т А Н О В Л Е Н И Е**

«29» марта 2019 г. № 21

ст. Алексеевская

* внесении изменений и дополнений в Постановление от 14.11.2017 года № 82 «Об утверждении муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории Алексеевского сельского поселения Алексеевского муниципального района Волгоградской области на 2018-2022 годы»

Руководствуясь Уставом Алексеевского сельского поселения администрация Алексеевского сельского поселения Алексеевского муниципального района Волгоградской области п о с т а н о в л я е т:

1. Внести изменения в прилагаемую муниципальную программу «Формирование современной городской среды на территории Алексеевского сельского поселения Алексеевского муниципального района Волгоградской области на 2018-2022 годы», изложив еѐ название в следующей редакции: «Об утверждении муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории Алексеевского сельского поселения Алексеевского муниципального района Волгоградской области на 2018-2024 годы».
2. Внести изменения в прилагаемую муниципальную программу «Формирование современной городской среды на территории Алексеевского сельского поселения Алексеевского муниципального района Волгоградской области на 2018-2024 годы», изложив еѐ в следующей редакции (см. прилагаемую муниципальную программу)
3. Настоящее постановление вступает в силу после официального обнародования.
4. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой.

Глава

Алексеевского сельского поселения

Алексеевского муниципального района С.А.Парамонов



Утверждена

Постановлением администрации

Алексеевского сельского

поселения

**МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА**

**Алексеевского сельского поселения Алексеевского муниципального**

**района Волгоградской области**

**«Формирование современной городской среды на территории**

**Алексеевского сельского поселения Алексеевского муниципального района**

**на 2018-2024 годы»**

**СОДЕРЖАНИЕ**

**Раздел 1.** Характеристика текущего состояния сектора благоустройства натерритории Алексеевского сельского поселения Алексеевского муниципального района.

**Раздел 2.** Описание приоритетов муниципальной политики в сфереблагоустройства, формулировку целей и постановку задач программы

**Раздел 3.** Прогноз ожидаемых результатов реализации программы,характеристика вклада органа местного самоуправления в достижение результатов Приоритетного проекта

**Раздел 4.** Объем средств,необходимых на реализацию программы за счет всехисточников финансирования

**Раздел 5.** Сроки реализации программы

**Раздел 6.** Обобщенная характеристика основных мероприятий программы

**Приложения**

**ПАСПОРТ**

**муниципальной программы Алексеевского сельского поселения**

**«Формирование современной городской среды на территории Алексеевского сельского поселения Алексеевского муниципального района на 2018-2024 годы»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ответственный |  | Администрация | | | Алексеевского | | сельского |  |
| исполнитель программы | | поселения Алексеевского муниципального района | | | | | |  |
| Участники программы | | Администрация | | | Алексеевского | | сельского |  |
|  |  | поселения | |  |  |  |  |  |
| Цели программы |  | Повышение уровня благоустройства Алексеевского | | | | | |  |
|  |  | сельского поселения | | |  |  |  |  |
| Задачи программы | |  | Повышение |  | уровня | благоустройства | |  |
|  |  |  | общественных | | территорий |  | Алексеевского |  |
|  |  |  | сельского поселения | | |  |  |  |
|  |  | Повышение | уровня благоустройства дворовых | | | |  |
|  |  |  | территорий Алексеевского сельского поселения | | | | |  |
|  |  | Повышение |  | уровня |  | вовлеченности |  |
|  |  |  | заинтересованных | | граждан | в | реализацию |  |
|  |  |  | мероприятий по благоустройству Алексеевского | | | | |  |
|  |  |  | сельского поселения | | |  |  |  |
| Целевые индикаторы и | |  | Количество | благоустроенных | |  | общественных |  |
| показатели программы | |  | территорий – 6; | |  |  |  |  |
|  |  | Площадь | благоустроенных | |  | общественных |  |
|  |  |  | территорий –24726 кв. м.; | | |  |  |  |
|  |  |  | Количество | благоустроенных | | | дворовых |  |
|  |  |  | территорий – 7 | |  |  |  |  |
|  |  | Доля | благоустроенных | |  | общественных |  |
|  |  |  | территорий к общей площади общественных | | | | |  |
|  |  |  | территорий – 32,37 %; | | |  |  |  |
|  |  |  | Площадь благоустроенных дворовых территорий | | | | |  |
|  |  |  | – 3432 кв. м.; | |  |  |  |  |
|  |  | Доля | общественных | |  | территорий, |  |
|  |  |  | благоустроенных | | с |  | вовлечением |  |
|  |  |  | заинтересованных лиц – 100 % | | |  |  |  |
|  |  |  | Доля дворовых территорий, благоустроенных с | | | | |  |
|  |  |  | вовлечением заинтересованных лиц – 100 % | | | | |  |
| Срок | реализации | 2018-2024 годы | | |  |  |  |  |
| программы |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Объемы | бюджетных | Общий объем финансирования программы: | | | | | |  |
| ассигнований программы | | 31 090 176 руб., | | |  |  |  |  |
|  |  | в том числе: | |  |  |  |  |  |
|  |  | - | рублей - | средства федерального бюджета; | | | |  |
|  |  | - | рублей – средства областного бюджета; | | | | |  |
|  |  | 5 951 630 руб. – средства бюджета Алексеевского | | | | | |  |
|  |  | сельского поселения | | |  |  |  |  |
| Ожидаемые | результаты | благоустройство не менее 7 дворовых территорий | | | | | |  |
| реализации программы | | Алексеевского сельского поселения; | | | | |  |  |
|  |  | благоустройство не менее 6 общественных | | | | | |  |
|  |  | территорий (парки, улица, переулок, площадь, | | | | | |  |
|  |  | набережная) | | Алексеевского сельского поселения; | | | |  |
|  |  | увеличение | | посещаемости | |  | населениядля |  |
|  |  | проведения | | мероприятий и отдыха; повышение | | | |  |

культурного уровня населения.

**Раздел 1. Характеристика текущего состояния сектора благоустройства на территории Алексеевского сельского поселения**

Алексеевское сельское поселение — муниципальное образование (сельское поселение) в составе Алексеевского муниципального района Волгоградской области. Включает один населѐнный пункт: административный центр муниципального района — станицу Алексеевская, являющуюся крупнейшим населенным пунктом Алексеевского района с населением — 4212 чел.

Станица находится в 302 км северо-западнее Волгограда, на левом берегу реки Бузулук (приток Хопра), вдоль которой расположена водоохранная зона, государственные памятники природы, зелѐные зоны. В пойме Бузулука, на расстоянии около 100 м юго-восточнее от станицы, расположено озеро Цаплино

— государственный памятником природы как «место обитания и размножения диких птиц», а также имеющее большое эстетическое значение.

Климат Алексеевского района резко континентальный, с недостаточным количеством атмосферных осадков, жарким летом, суровой зимой, большой испаряемостью и низкой относительной влажностью летом, частыми засухами и суховеями. Поселение занимает территорию 87 кв. км, в том числе земли населенных пунктов - 8,1 кв. км.

На территории Алексеевского сельского поселения располагается три 18-квартирных, два 16-квартирных, три 6-квартирных дома и один 4-квартирный дом. Восемь домов 2-этажные, один одноэтажный. Общая площадь многоквартирных домов - 9324,43 кв.м. Всего в указанных домах проживает 178 человек.

Важнейшей задачей администрации поселения является формирование и обеспечение среды, комфортной и благоприятной для проживания населения, в том числе благоустройство и надлежащее содержание дворовых территорий, выполнение требований Градостроительного кодекса Российской Федерации по устойчивому развитию территорий, обеспечивающих при осуществлении градостроительной деятельности безопасные и благоприятные условия жизнедеятельности человека.

* + настоящее время на дворовых территориях имеется ряд недостатков: отсутствуют скамейки, урны, беседки, состояние детских игровых площадок неудовлетворительное, дорожное покрытие неудовлетворительное.
    - дворах многоквартирных домов стоянки для личного транспорта отсутствуют. Это приводит к самовольному хаотичному размещению

автомобильного транспорта на территориях. Дворовые территории многоквартирных домов и проезды к дворовым территориям являются важнейшей составной частью транспортной системы.

Без благоустройства дворов благоустройство станицы не может носить комплексный характер и эффективно влиять на повышение качества жизни населения. Следовательно, необходима целенаправленная работа по благоустройству дворовых территорий.

На состояние объектов благоустройства сказывается влияние факторов, воздействие которых заставляет регулярно проводить мероприятия по сохранению и направленные на поддержание уровня комфортности проживания. Кроме природных факторов, износу способствует увеличение интенсивности эксплуатационного воздействия.

* + - решению проблем благоустройства дворовых территорий и наиболее посещаемых территорий общего пользования необходим программно-целевой подход, так как без комплексной системы благоустройства поселения невозможно добиться каких-либо значимых результатов в обеспечении комфортных условий для деятельности и отдыха жителей.

Эти проблемы не могут быть решены в пределах одного финансового года, поскольку требуют значительных бюджетных расходов. Для их решения требуется участие не только органов местного самоуправления, но и государственных органов, а так же организаций различных форм собственности, осуществляющих свою деятельность на территории поселения.

Конкретная деятельность по выходу из сложившейся ситуации, связанная с планированием и организацией работ по вопросам улучшения благоустройства, санитарного состояния территории поселения.

Применение программного метода позволит поэтапно осуществлять комплексное благоустройство дворовых территории и территорий общего пользования с учетом мнения граждан, а именно:

* улучшить архитектурный облик сельского поселения, путем создания удобной, качественной, благоустроенной и комфортной среды;
  + повысит уровень планирования и реализации мероприятий по благоустройству

(сделает их современными, эффективными, оптимальными, открытыми, востребованными гражданами);

* + запустит реализацию механизма поддержки мероприятий по благоустройству, инициированных гражданами;
  + запустит механизм финансового и трудового участия граждан и организаций в реализации мероприятий по благоустройству;
  + сформирует инструменты общественного контроля за реализацией мероприятий по благоустройству на территории поселения.

Благоустройство общественных территорий сельского поселения предусматривает улучшение внешнего облика наиболее посещаемых муниципальных территорий общего пользования.

Реализация мероприятия позволит:

* повысить уровень технического и эксплуатационного состояния наиболее посещаемых муниципальных территорий общего пользования;
* сформировать современные зоны для активной культурной жизни граждан;
* организовать места отдыха с устройством детских и спортивных площадок;
* обеспечить общественное участие в процессе принятия решений и в реализации проектов комплексного благоустройства территорий.

**Показатели, характеризующие проблемную сферу**.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Едини |  |  | Значение по годам | | |  |  |  |
| показателя | цы | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |  |
|  | измер |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ения |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  |
| Общее количество |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| дворовых | шт. | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |  |  |  |
| территорий | 7 | 7 |  |
| многоквартирных |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| домов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Количество |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| благоустроенных | шт. | 0 | 2 | 4 | 5 | 6 | 6 | 7 |  |
| дворовых |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| территорий |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Доля | % | 0 | 60,9 | 72,1 | 84,3 | 91,6 | 91,6 | 100 |  |
| благоустроенных |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | дворовых |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | территорий |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | многоквартирных |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | домов от общего |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | количества |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | дворовых |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | территорий |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | многоквартирных |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | домов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Охват населения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | благоустроенными |  | % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | дворовыми |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | территориями |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Количество |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | территорий общего |  |  | 6 | 6 | 6 |  | 6 |  | 6 |  |  |  |  |  |  |
|  | пользования |  | шт. |  |  |  | 6 |  | 6 |  |  |
|  | (парки, скверы, и |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | т.д.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Доля |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | благоустроенных |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | территорий общего |  | % | 18,2 | 55,6 | 56,8 | | 81,3 |  | 92,5 | | 100 |  | 100 |  |  |
|  | пользования от |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | общего количества |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | таких территорий |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | | |  |  |  |  |  |  | |  |  | | | |  |  |
| Наименование показателя | | |  |  |  |  |  | Единицы | |  | Значение в текущем | | | | |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | измерения | |  |  | году | |  |  |  |

**Количество и площадь муниципальных территорий общего пользования (парки, скверы, набережные) и дворовые территории**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Общественная территория | шт / кв.м | 9 / 102662 |
| Дворовые территории | шт/ кв.м | 7 / 9259,43 |

**Доля и площадь благоустроенных муниципальных территорий общего пользования от общего количества таких территорий**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Территория общего пользования | % / кв.м | 3,1 / 3201 |

**Доля и площадь муниципальных территорий общего пользования от общего количества таких территорий, нуждающихся в благоустройстве**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Общественная территория | % / кв.м | 36,7 / 37723 |
| Дворовые территории | % / кв.м | 38,37 / 3432 |

Трудовое участие граждан в выполнении мероприятий по благоустройству общественных территорий заключено в проведении регулярных субботников на территории парков, придворовых территорий, с участием депутатского корпуса, представителей общественных организаций, заинтересованных лиц, организаций, выполнение неоплачиваемых работ, не требующих специальной подготовки, участие в озеленении общественных территорий

**Раздел 2. Описание приоритетов муниципальной политики в сфере благоустройства, формулировку целей и постановку задач программы**

Основной целью муниципальной программы является повышение уровня благоустройства Алексеевского сельского поселения.

Достижение указанной цели предполагает создание комфортных и безопасных условий проживания граждан с соблюдением необходимых санитарных норм и правил, что напрямую зависит от благоустройства придворовых территорий

* формирование современных наиболее посещаемых мест общего пользования, предоставляющих возможности для активной культурной жизни и проведения праздников, развитие цивилизованной торговли, создание дополнительных пешеходных зон.

Цели и задачи настоящей муниципальной программы приведены в таблице.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Таблица №1 |
| **Цель** | **Повышение качества и комфорта городской среды** | | |
| **муниципальной** | **сельского поселения** | |  |
| **программы** |  |  |  |
| Задачи | Повышение | уровня | благоустройстваобщественных |
| муниципальной | территорий Алексеевского сельского поселения | | |
| программы |  |  |  |
|  | Повышение уровня благоустройства дворовых территорий | | |
|  | Алексеевского сельского поселения | | |
|  |  |  |  |
|  | Повышение | уровня | вовлеченности заинтересованных |
|  | граждан в реализацию мероприятий по благоустройству | | |
|  | территории поселения | |  |

**Раздел 3. Прогноз ожидаемых результатов реализации программы, характеристика вклада органа местного самоуправления в достижение результатов приоритетного проекта**

* + - рамках реализации Программы планируется благоустройство территорий общего пользования и дворовых территорий Алексеевского сельского поселения, что позволит благоустроить облик, увеличить посещаемость населения для проведения мероприятий
  + отдыха, а также повысить культурный уровень населения. При этом количество и доля благоустроенных территорий общего пользования увеличивается, тем самым сокращается общая потребность в благоустройстве территорий общего пользования.
    - ходе выполнения Программы целевыми индикаторами и показателями достижения целей и решения задач определены:
*  увеличение количества благоустроенных территорий общего пользования;
  + - * увеличение площади благоустроенных территорий общего пользования;
*  увеличение количества благоустроенных дворовых территорий;
  + - * увеличение площади благоустроенных дворовых территорий
* Реализация Программы позволит выполнить:

благоустройство нескольких территории общего пользования:

* Парковая зона: пер. Зеленый, 1/1
* Парковая зона: ул. Красногвардейская,78
* Набережная: ул. Набережная
* Центральная площадь: ул. Ленина
* Улица: ул. Красногвардейская
* Парковка: пер. Калинина
* Дворовая территория: ул. Крестьянская, 58
* Дворовая территория: ул. Красногвардейская, 67а, ул. Красногвардейская, 69а
* Дворовая территория: ул. Ленина, 41
* Дворовая территория: ул. Ленина, 34, пер. Советский, 17
* Дворовая территория: ул. Октябрьская, 38а
  + Дворовая территория: пер. Калинина. 29
  + Дворовая территория: ул. Коммунальная, 27

**Раздел 4. Объем средств, необходимых на реализацию программы за счет всех источников финансирования на 2018-2024 годы**

Общий объем финансового обеспечения реализации государственной программы на 2018 - 2024 годы за счет всех источников финансирования составляет 31 090,176 рублей, из них по годам и источникам финансирования:

Объем средств, необходимых на реализацию программы за счет всех источников финансирования на 2018-2024 годы приведены в таблице № 2.

Таблица №2

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Программа |  | Сроки | Источники финансирования, | | | | тыс. руб. | |  |
|  |  |  | Всего | В том числе по источникам | | | | |  |
|  |  |  |  |  | финансирования | | |  |  |
|  |  |  |  | МБ | ОБ |  | ФБ | ВБС |  |
| 1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 | 7 |  |
| Муниципальная |  | 2018 год | 1500,0 | 1500,0 |  |  |  |  |  |
| программа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2019 год | 14893,357 | 1981,23 |  |  |  |  |  |
| Алексеевского |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2020год | 1 651,086 | 570,4 |  |  |  |  |  |
| сельского поселения |  |  |  |  |  |  |
|  | 2021год | 7173,759 | 900,0 |  |  |  |  |  |
| «Формирование |  |  |  |  |  |  |
|  | 2022год | 4 080,987 | 580,00 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| современной |  | 2023 год | 1700,0 | 320,0 |  |  |  |  |  |
| городской среды на |  | 2024 год | 90,987 | 100,0 |  |  |  |  |  |
| территории |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Алексеевского |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| сельского поселения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Алексеевского |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| муниципального |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| района Волгоградской |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| области на 2018-2022 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| годы» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Раздел 5. Сроки реализации программы** | | | | | |  |  |  |

Программа реализуется в 2018-2024 годы.

**Раздел 6. Обобщенная характеристика основных мероприятий программы**

* + целях реализации настоящей муниципальной программы нормативными актами администрации Алексеевского сельского поселения:
* формируется общественная комиссия для организации общественного обсуждения проекта муниципальной программы «Формирование комфортной городской среды на территории Алексеевского сельского поселения Алексеевского муниципального района Волгоградской области на 2018-2024 годы», проведения комиссионной оценки предложений заинтересованных лиц, а также для осуществления контроля за реализацией муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории Алексеевского сельского поселения Алексеевского муниципального района Волгоградской области на 2018-2024годы»;
* утверждается Порядок общественного обсуждения проекта муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории Алексеевского сельского поселения Алексеевского муниципального района Волгоградской области на 2018-2024 годы».

Перечень основных мероприятий муниципальной программы приведен в приложении №1.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Перечень | | целевых | | | показателей | | | | муниципальной | | |  | программы | |
| приведены в таблице №3. | | | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Таблица №3 | | |
|  |  | |  |  |  |  |  |  |  | |  |  | |  |  |
| № | Наименовани | |  | Еди |  |  |  | Значения целевых показателей | | | | | | |  |
| п/п | е показателя | |  | ница | 2018 |  | 2019 |  | 2020 |  | 2021 | 2022 |  | 2023 | 2024 |
|  |  |  |  | изме | год |  | год |  | год |  | год | год |  | год | год |
|  |  |  |  | рени |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | я |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Количество | |  | Ед. | 1 |  | 3 |  | 4 |  | 5 | 6 |  | 6 | 6 |
|  | благоустроен | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ных |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | общественны | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | х территорий | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Площадь | |  | Кв. | 4861 |  | 14831 |  | 15167 |  | 21680 | 24680 |  | 26680 | 26680 |
|  | благоустроен | |  | м. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ных |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | общественны | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | х территорий | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Доля |  |  | % | 18,2 |  | 55,6 |  | 56,8 |  | 81,3 | 92,5 |  | 100 | 100 |
|  | благоустроен | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ных |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | общественны | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | х территорий | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | к | общей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | площади | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | общественны | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | х территорий | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Количество | |  | Ед. | 0 |  | 2 |  | 2 |  | 1 | 1 |  | 0 | 1 |
|  | благоустроен | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ных | домовых |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | территорий | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Площадь | |  | Кв. | 0 |  | 2281 |  | 2700 |  | 3157 | 3432 |  | 3432 | 3747 |
|  | благоустроен | |  | м. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ных | домовых |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | территорий | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Доля |  |  | % | 0 |  | 60,9 |  | 72,1 |  | 84,3 | 91,6 |  | 91,6 | 100 |
|  | благоустроен | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ных | домовых |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | территорий к | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | общей | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | площади | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

домовых

территорий

Приложение №1

к муниципальной программе Алексеевского

сельского поселения

«Формирование современной городской

среды на территории Алексеевского

сельского поселения Алексеевского

муниципального района Волгоградской

области на 2018-2024 годы»

ПЕРЕЧЕНЬ

мероприятий муниципальной программы Алексеевского сельского поселения "Формирование современной городской среды на территории Алексеевского сельского поселения Алексеевского муниципального района Волгоградской области на 2018-2024 годы»

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование основного | | Ответственный | Срок | | Объемы и источники финансирования | | | | | Непосредственные | Связь с |  |
| п/п | мероприятия, мероприятия | | исполнитель |  |  |  |  | (тыс.рублей) | |  | результаты | показателями |  |
|  |  |  | государственной |  |  | всего |  | в том числе | |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | реализации | программы |  |
|  |  |  | программы, |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | подпрограммы | начало | Окончан |  |  | областной | местный | внебюд | мероприятия |  |  |
|  |  |  |  | реализ | ия |  | федера | бюджет | бюджет | жетные |  |  |  |
|  |  |  |  | ации | реализац |  | льный |  |  | средств |  |  |  |
|  |  |  |  |  | бюдже |  |  | а |  |  |  |
|  |  |  |  |  | ии |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | т |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 |  | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Благоустройство |  |  | январь | декабрь | 1500,0 |  |  | 1500,0 |  |  | Показатель 1,2,3 |  |
|  | территории |  | 2018 | 2018 | – парк |  |  |  |  |  |  |  |
|  | общественной |  |  |  | Красно |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ул. Красногвардейская ,78: | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| -разработка проектно-сметной | | |  |  |  | гварде |  |  |  |
| документации; | |  |  |  |  | йская) |  |  |  |
| - | обустройство | системы |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| автополива; | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 861 м2 – под | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| благоустройство | |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. Благоустройство | |  | Администрация | январь | декабрь | 5 770,1 | 2472,0 | Благоустройство неПоказатель 1,2,3 |  |
| общественной | | территории | Алексеевского | 2019 | 2019 | 61 – |  | менее двух |  |
| пер. Зеленый, 1/1: | |  | сельского |  |  | парк |  | общественной |  |
| -разработка проектно-сметной | | | поселения |  |  |  |  |
|  |  | Зелены |  | территории |  |
| документации; | |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | й; |  |  |  |
| - монтаж ограждения сквера; | | |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |

* монтаж освещения сквера;
* озеленение сквера (посадка деревьев, цветов, газонной травы);
* установка 20 лавочек;
* установка 20 урн.

1. 968 м2 – под благоустройство

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Благоустройство | Администрация | март | ноябрь | 3493,4 | 309,0 | Благоустройство не |  |
| общественной территории ул. | Алексеевского | 2019 | 2019 | 9 |  | менее одной |  |
| Красногвардейская: | сельского |  |  |
|  |  |  |  | общественной |  |
| -разработка проектно-сметной | поселения |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | территории |  |
| документации; |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| - укладка тротуарной плитки |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 002 м2 – под |  |  |  |  |  |  |  |
| благоустройство |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3. Благоустройство | дворовой | Администрация | январь | декабрь | 2 200,1 | 100,0 | Благоустройство не |  |
| территории ст. Алексеевская, | | Алексеевского | 2019 | 2019 | 32 |  | менее одной |  |
| ул. Ленина, 34 |  | сельского |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ст.Алексеевская, | пер. поселения | дворовой |  |
| Советский, 17: |  | территории |  |
| -разработка проектно-сметной | |  |
|  |  |
| документации; |  |  |  |

* ремонт дворового проезда;
* установка 8 лавочек;
* установка 4 урн;
* монтаж освещения территории;
* установка2

информационных стендов 863 м2 – под благоустройство

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Благоустройство | дворовой | Администрация | март | ноябрь | 3 429,5 | 100,0 | Благоустройство не |  |
| территории | ул. | Алексеевского | 2019 | 2019 | 74 |  | менее одной |  |
| Красногвардейская, 67а, ул. | | сельского |  |  |  |  | дворовой |  |
| Красногвардейская, 69а: | | поселения |  |  |  |  | территории |  |
| -разработка проектно-сметной | |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| документации; |  |  |  |  |  |  |  |  |

* ремонт дворового проезда;
* установка 12 лавочек;
* установка 6 урны;
* монтаж освещения территории;
* установка2

информационных стендов

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1418 | м2 | - | под |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | благоустройство | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Благоустройство | |  |  | Администрация | март | ноябрь | 470, | 0 | 0 | 470, 400 | 0 | Благоустройство не |  |
|  | общественной | | территории | | Алексеевского | 2020 | 2020 | 400 |  |  |  |  | менее одной |  |
|  | пер. Калинина: | |  |  | сельского |  |  |  |  |  |  |  | общественной |  |
|  | -разработка проектно-сметной | | | | поселения |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | территории |  |
|  | документации; | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - | укладка | асфальтового | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | покрытия | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | -нанесение разметки | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 336 м2 – под благоустройство | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | и всего | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Благоустройство дворовой | | |  | Администрация | март | ноябрь | 1 180,6 |  |  | 100,0 |  | Благоустройство неПоказатель 4,5,6 |  |
|  | территории ст. Алексеевская, | | | | Алексеевского | 2020 | 2020 | 86 |  |  |  |  | менее двух |  |
|  | ул. Ленина, 41: | |  |  | сельского |  |  |  |  |  |  |  | дворовых |  |
|  | -разработка проектно-сметной | | | | поселения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| документации; | территорий |

* ремонт дворового проезда;
* установка 2 лавочек;
* установка 1 урны;
* монтаж освещения территории;
* установка 1 информационного стенда

1. м2 – под благоустройство Ленина

пер. Калинина. 29:

-разработка проектно-сметной

документации;

* ремонт дворового проезда;
* установка 2 лавочек;
* установка 1 урны;
* монтаж освещения территории;
* установка1

информационного стенда

1. м2 – под благоустройство Калинина

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6. | Благоустройство | |  |  | Администрация | март | ноябрь | 6 000, | 800,0 | Благоустройство не | Показатель 1,2,3 |  |
|  | общественной территории ул. | | | | Алексеевского | 2021 | 2021 | 000 |  | менее одной |  |  |
|  | Ленина: | |  |  | сельского |  |  |  |  | общественной |  |  |
|  | -разработка проектно-сметной | | | | поселения |  |  |  |  | территории |  |  |
|  | документации; | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - | обустройство | покрытия | |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | площади плиткой | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 6 513 | м2 | – | под |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | благоустройство | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. | Благоустройство | |  | дворовой | Администрация | март | ноябрь | 1 173, | 100,0 | Благоустройство не | Показатель 4,5,6 |  |
|  | территории ул. Крестьянская | | | | Алексеевского | 2021 | 2021 | 759 |  | менее одной |  |  |
|  | 58: |  |  |  | сельского |  |  |  |  | дворовой |  |  |
|  | -разработка проектно-сметной | | | | поселения |  |  |  |  | территории |  |  |
|  | документации; | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | - ремонт дворового проезда; | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - установка 6 лавочек; | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - установка 3 урн; | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - | монтаж | освещения | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | территории; | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - | установка | | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | информационного стенда | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 457 м2 – под благоустройство | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. | Благоустройство | |  |  | Администрация | март | ноябрь | 4000, |  |  | 480,0 |  | Благоустройство не | Показатель 1,2,3 |  |
|  | общественной территории ул. | | | | Алексеевского | 2022 | 2022 | 000 |  |  |  |  | менее одной |  |  |
|  | Набережная: | |  |  | сельского |  |  |  |  |  |  |  | общественной |  |  |
|  | -разработка проектно-сметной | | | | поселения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | территории |  |  |
|  | документации; | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - укладка тротуарной плитки; | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - установка 2 скамеек; | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - установка 2 урн. | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 000 | м2 | – | под |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | благоустройство | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9. | Благоустройство | |  | дворовой | Администрация | март | ноябрь | 80,987 |  |  | 100,0 |  | Благоустройство не | Показатель 4,5,6 |  |
|  | территории ст. Алексеевская, | | | | Алексеевского | 2022 | 2022 |  |  |  |  |  | менее одной |  |  |
|  | ул. Октябрьская, 38а : | | | | сельского |  |  |  |  |  |  |  | дворовой |  |  |
|  | -разработка проектно-сметной | | | | поселения |  |  |  |  |  |  |  | территории |  |  |
|  | документации; | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - ремонт дворового проезда; | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - установка 2 лавочек; | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - установка 1 урны; | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - | монтаж | освещения | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | территории; | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - | установка | | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | информационного стенда | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 275 м2 – под благоустройство | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10. | Благоустройство | |  |  | Администрация | март | ноябрь | 1700, |  |  | 320,0 |  | Благоустройство не | Показатель 1,2,3 |  |
|  | общественной территории ул. | | | | Алексеевского | 2023 | 2023 | 000 |  |  |  |  | менее одной |  |  |
|  | Набережная: | |  |  | сельского |  |  |  |  |  |  |  | общественной |  |  |
|  | -разработка проектно-сметной | | | | поселения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | территории |  |  |
|  | документации; | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - укладка тротуарной плитки; | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - установка 2 скамеек; | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - установка 2 урн. | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2 000 | м2 | – | под |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | благоустройство | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11. | Благоустройство | |  | дворовой | Администрация | март | ноябрь | 90,987 |  |  | 100,0 |  | Благоустройство не | Показатель 4,5,6 |  |
|  | территории ст. Алексеевская, | | | | Алексеевского | 2024 | 2024 |  |  |  |  |  | менее одной |  |  |
|  | ул. Коммунальная, 29: | | | | сельского |  |  |  |  |  |  |  | дворовой |  |  |
|  | -разработка проектно-сметной | | | | поселения |  |  |  |  |  |  |  | территории |  |  |
|  | документации; | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - ремонт дворового проезда; | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - установка 2 лавочек; | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - установка 1 урны; | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - | монтаж | освещения | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | территории; | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - | установка | | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | информационного стенда | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 315 м2 – под благоустройство | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ИТОГО по программе | | | |  |  |  | 31 090, |  |  | 5951,63 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 176 |  |  |  |  |  |  |  |

Приложение №2

к муниципальной программе Алексеевского сельского

поселения

«Формирование современной городской среды на

территории Алексеевского сельского поселения

Алексеевского муниципального района Волгоградской

области на 2018-2024 годы»

План реализации муниципальной программы

«Формирование современной городской среды

на территории Алексеевского сельского поселения

Алексеевского муниципального района

Волгоградской области на 2018-2024 годы»

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование контрольного события | | | | Статус | Ответственный | Сроки реализации |
|  | программы | |  |  | исполнитель | программы |
|  | | | |  |  |  |
| Контрольное событие № 1 (общественная | | | |  |  | 2018-2024 |
| территория ул. Красногвардейская, 78: парковая | | | |  |  |  |
| зона) |  |  |  |  |  |  |
| Контрольное событие №2 (общественная | | | |  |  | 2018-2024 |
| территория пер. Зеленый, 1/1: парковая зона) | | | |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| Контрольное | событие | №3 | (общественная |  |  | 2018-2024 |
| территория ул. | Красногвардейская: центральная | | |  |  |  |
| улица) |  |  |  |  |  |  |
| Контрольное | событие | №4 | (общественная |  |  | 2018-2024 |
| территория ул. Ленина: центральная площадь) | | | |  |  |  |
|  | | | |  |  |  |
| Контрольное событие №5 (домовая территория ул. | | | |  |  | 2018-2024 |
| Крестьянская 58) |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Контрольное событие №6 (домовая территория ул. |  |  | 2018-2024 |
| Красногвардейская, 67а, ул. Красногвардейская, |  |  |  |
| 69а) |  |  |  |
| Контрольное событие №7 (домовая территория ул. |  |  | 2018-2024 |
| Ленина, 41) |  |  |  |
|  |  |  |  |
| Контрольное событие №8 (домовая территория ул. |  |  | 2018-2024 |
| Ленина, 34, пер. Советский, 17) |  |  |  |
|  |  |  |  |
| Контрольное событие №9 (домовая территория ул. |  |  | 2018-2024 |
| Октябрьская, 38а) |  |  |  |
|  |  |  |  |
| Контрольное событие №10 (домовая территория |  |  | 2018-2024 |
| пер. Калинина, 29) |  |  |  |
|  |  |  |  |
| Контрольное событие №11 (домовая территория |  |  | 2018-2024 |
| ул. Коммунальная, 27) |  |  |  |
|  |  |  |  |
| Контрольное событие № 12 (общественная |  |  | 2018-2024 |
| территория ул. Набережная: набережная) |  |  |  |
|  |  |  |  |
| Контрольное событие № 13 (общественная |  |  | 2018-2024 |
| территория пер. Калинина: парковка) |  |  |  |
|  |  |  |  |

Приложение № 3

к муниципальной программе

Алексеевского сельского поселения

«Формирование современной городской среды на территории Алексеевского сельского поселения Алексеевского муниципального района Волгоградской области на 2018-2024 годы»

**Адресный перечень мероприятий Программы**

* Наименование объектов

1. Повышение уровня благоустройства дворовых территорий

Алексеевского сельского поселения Алексеевского муниципального района

1.1. Благоустройство дворовых территорий

ст. Алексеевская, ул. Крестьянская, 58

ст. Алексеевская, ул. Красногвардейская, 67а, ул. Красногвардейская, 69а

ст. Алексеевская, ул. Ленина, 41

ст. Алексеевская, ул. Ленина, 34, пер. Советский, 17

ст. Алексеевская, ул. Октябрьская, 38а

ст. Алексеевская, пер. Калинина, 29

ст. Алексеевская, ул. Коммунальная, 27

ИТОГО:

1. Повышение уровня благоустройства наиболее посещаемых муниципальных территорий общего пользования Алексеевского сельского поселения Алексеевского муниципального района

2.1. Благоустройство наиболее посещаемых муниципальных территорий общего пользования

ст. Алексеевская, пер. Зеленый, 1/1

ст. Алексеевская, ул. Набережная

ст. Алексеевская, ул. Ленина

ст. Алексеевская, ул. Красногвардейская

ст. Алексеевская, ул. Красногвардейская, 78

ст. Алексеевская, пер. Калинина

ИТОГО:

Приложение № 4

к муниципальной программе

Алексеевского сельского поселения

«Формирование современной городской среды на территории Алексеевского сельского поселения Алексеевского муниципального района Волгоградской области на 2018-2024 годы»

**Порядок разработки, согласования и утверждения дизайн-проектов благоустройства дворовых и общественных территорий при включении предложений в муниципальную программу**

**«Формирование современной городской среды на территории Алексеевского сельского поселения Алексеевского муниципального района Волгоградской области на 2018-2024 годы»**

* 1. **Общие положения**
* Настоящий Порядок разработки, согласования и утверждения дизайн-проектов благоустройства дворовых и общественных территорий при включении предложений в муниципальную программу «Формирование современной городской среды на территории Алексеевского сельского поселения Алексеевского муниципального района Волгоградской области на 2018-2024 годы» (далее – Порядок) разработан в соответствии Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", постановлением Правительства Российской Федерации от 10.02.2017 № 169 «Об утверждении Правил предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды».

1.1. в целях обеспечения единой концепции архитектурного облика городской среды Алексеевского сельского поселения Алексеевского муниципального района Волгоградской области на 2018-2024 годы».

1.2. В качестве составных частей благоустройства территорий применяются декоративные, технические, планировочные, конструктивные элементы, растительные компоненты, различные виды оборудования и оформления, малые архитектурные формы, некапитальные нестационарные сооружения, знаки информации.

Все элементы благоустройства должны создавать композиционно целостное единство и подчиняться общему дизайну концепции.

1.3. В составе дизайн-проекта благоустройства дворовой или общественной территории должны учитываться мероприятия по обеспечению физической, пространственной, информационной доступности дворовых и (или) общественных территорий для инвалидов и маломобильных групп населения.

1. **Разработка дизайн-проектов**

2.1 Дизайн-проект разрабатывается с учетом единого подхода к формированию современной комфортной городской среды и включает в себя текстовую (описательную) часть и графическую часть, в том числе в виде визуализированных изображений предлагаемого проекта.

2.2 Текстовая часть включает в себя следующие разделы:

* + общая пояснительная записка,
* фотофиксация и описание существующих объектов,
* описание творческой концепции, ее основной идеи и смысловой направленности с учетом зонирования территорий благоустройства по возрастному принципу (площадки для детей дошкольного и младшего школьного возраста, подростков, площадки для отдыха взрослого населения, спортивные площадки).

2.3. Графическая часть включает в себя:

* схему планировочной организации земельного участка;
* ситуационный план с указанием инженерных коммуникаций;
* план расстановки малых архитектурных форм и оборудования;

2.4. При разработке дизайн-проектов следует учитывать следующие условия:

* условия сложившейся застройки;
* сеть внутридворовых пешеходных пространств следует формировать как единую общегородскую систему, взаимоувязанную с функционально-планировочной организацией поселка и окружающим ландшафтом;
* при выборе цветового решения необходимо учитывать цветовые контрасты, функциональные зоны, влияние географического расположения на колористическое решение, повышение информативности и комфортности среды.

2.5. Для системного решения градостроительных проблем поселка и создания многообразия и высоких эстетических качеств застройки необходимо отдавать предпочтение комплексному благоустройству дворовых территорий и общественных пространств с целью гармонизации городской среды, завершенности городской застройки, архитектурно-пространственной связи старых и новых элементов благоустройства.

* 1. **Обсуждение дизайн-проектов**

Дизайн – проекты размещаются на официальном сайте Администрации Алексеевского сельского поселения Алексеевского муниципального района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» для обсуждения населением.

3.1. Дизайн-проекты подлежат обсуждению после утверждения муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории Алексеевского сельского поселения Алексеевского муниципального района Волгоградской области на 2018-2024 годы» в течение 15 календарных дней.

3.2. Дополнительно для обсуждения дизайн-проектов создается демонстрационная экспозиция в здании администрации Алексеевского сельского поселения. Информационное сообщение о времени и месте проведения экспозиции размещается на официальном сайте Администрации Алексеевского сельского поселения в информационно – телекоммуникационной сети «Интернет».

3.3. В обсуждении дизайн -проектов принимают участие граждане, проживающие на территории Алексеевского сельского поселения.

3.4. Заинтересованные лица, или уполномоченные на представление предложений о включении дворовой или общественной территории в Программу могут подавать в письменном виде или в электронной форме обращения произвольной формы

* согласовании или о несогласовании дизайн проектов, предлагаемых к обсуждению (рекомендуемая форма обращения приводится в приложении к настоящему порядку).

3.5. Обращения принимаются Администрацией Алексеевского сельского поселения в рабочие дни с 8:00 часов до 17:00 часов (перерыв с 12-00 часов до 13:00 часов) по адресу: ст. Алексеевская, ул. Красногвардейская, д.73а, телефон для справок: (884446) 3-16 -47.

3.6. В случае отсутствия обращений о согласовании или о несогласовании дизайн-проектов, предлагаемого к обсуждению, соответствующее решение большинством голосов принимает организационная комиссия, состав которой утвержден постановлением Администрации Алексеевского сельского поселения в установленном порядке.

1. **Согласование и утверждение дизайн-проектов.**

4.1. Обращения, поступающие в администрацию Алексеевского сельского поселения и далее – в общественную комиссию, подлежат обязательной регистрации в журнале учета входящей корреспонденции.

4.2. Представленные для согласования, оценки и утверждения обращения, указанные в п. 3.3. настоящего Порядка, с нарушением срока подачи обращений, указанном в п. 3.2. настоящего Порядка, по решению общественной комиссии могут быть оставлены без рассмотрения.

4.3. По итогам рассмотрения каждого из поступивших обращений общественная комиссия принимает решение о рекомендации его к согласованию и утверждению, либо - к отклонению.

4.4. По окончании принятия обращений, указанных в п. 3.3. настоящего Порядка, общественная комиссия готовит заключение.

Заключение содержит следующую информацию:

* общее количество поступивших обращений;
* количество поступивших обращений, оставленных без рассмотрения, с указанием причин отказа;
* количество одобренных обращений, рекомендуемых для согласования и утверждения с указанием причин одобрения.

Результаты заключения носят рекомендательный характер.

4.5. Одобренные общественной комиссией дизайн-проекты с указанием адресов размещения объектов, включаются в План реализации муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории Алексеевского сельского поселения Алексеевского муниципального района Волгоградской области на 2018 - 2024 годы» и утверждаются в установленном порядке.

4.6. По просьбе представителей заинтересованных лиц, уполномоченных на представление предложений, направивших письменные обращения о согласовании или о несогласовании дизайн-проектов, решение общественной комиссии о результатах рассмотрения их обращений направляется им в письменной форме или сообщается устно с отметкой в журнале учета.

Приложение к Порядку

**Обращение о согласовании (несогласовании) дизайн-проекта дворовой или общественной территории в муниципальную программу**

**«Формирование современной городской среды на территории Алексеевского сельского поселения Алексеевского муниципального района Волгоградской области на 2018-2024 годы»**

Настоящее обращение направлено от:

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Фамилия, имя, отчество представителя

зарегистрированного по адресу:

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ о согласовании (или несогласовании) предложенного к обсуждению дизайн проекта дворовой территории (общественной территории), расположенной по адресу:

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ при включении предложения в муниципальную программу «Формирование современной городской среды на территории Алексеевского сельского поселения Алексеевского муниципального района Волгоградской области на 2018-2024 годы».

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ ( \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ ) дата подпись расшифровка подписи